PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

gRUPO B

dIEGO cARRACEDO cONDE

yAGO fONTENLA sECO

cHRISTIAN LÓPEZ RODRÍGUEZ

cARMEN MÍGUEZ GÓMEZ

jAVIER VAL bARBEIRA

2016

Contenido

[Gantt 0](#_Toc469043393)

[Líneas base 0](#_Toc469043394)

[Descripciones textuales 1](#_Toc469043395)

[Práctica 2 1](#_Toc469043396)

[Práctica 3 1](#_Toc469043397)

[Práctica 4 1](#_Toc469043398)


[Práctica 5 1](#_Toc469043399)


[Práctica 6 2](#_Toc469043400)


[Práctica 7 2](#_Toc469043401)


[Práctica 8 2](#_Toc469043402)


# Gantt











# Líneas base

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha comienzo de la clase** | **Fecha de la última clase** | **Fecha de entrega** | **Fase** | **Práctica** |
| 23 septiembre | 07 octubre | 13 octubre | Fase de Alcance | Práctica 2. Catálogo de requisitos y documento de alcance del proyecto |
| 14 octubre | 14 octubre | 20 octubre | Fase de Estimación | Práctica 3. Estimación de requisitos software |
| 21 octubre | 28 octubre | 3 noviembre | Fase de planificación | Práctica 4. Planificación |
| 4 noviembre | 11 noviembre | 17 noviembre | Fase RRHH | Práctica 5. Plan de Recursos Humanos |
| 18 noviembre | 25 noviembre | 1 diciembre | Fase de Riesgos | Práctica 6. Gestión de riesgos |
| 2 diciembre | 2 diciembre | 8 diciembre | Fase de Costes | Práctica 7. Gestión de los Costes de un Proyecto |
| 9 diciembre | 9 diciembre | 15 diciembre | Fase de Comunicaciones | Práctica 8. Gestión de las Comunicaciones de un Proyecto |
| 16 diciembre | 16 diciembre | 23 diciembre | Fase de Revisión y Cierre | Entrega Final de los documentos del Proyecto. |

# Descripciones textuales

### Práctica 2

Para la realización de esta práctica la carga de trabajo fue dividida de la siguiente forma:

* Diego y Christian: Elicitación de requisitos
* Javier: Desarrollo de los casos de uso
* Carmen: Planificación de la práctica
* Yago: Elaboración del proceso de control de cambios

Las partes principales de la práctica fueron realizadas en común, y antes de la entrega se realizó una reunión en la que se supervisaron todas las tareas y se dio el visto bueno.

### Práctica 3

Para esta práctica el grupo se divide en dos: **G1 Christian – Diego** y **G2 Javier – Carmen – Yago**.

Cada uno de los subgrupos realizará una estimación que luego se pondrá en común para tratar de encontrar discrepancias y detectar posibles errores cometidos en la elicitación de requisitos y así poder corregirlos.

### Práctica 4

Durante la realización de esta práctica lo primero que se ha hecho ha sido realizar todos aquellos cambios propuestos por el profesor sobre los documentos entregados hasta el momento en prácticas anteriores. Estos cambios fueros divididos y realizados por los diferentes miembros del grupo siguiendo el proceso de control de cambios definido con anterioridad.

Para la realización de la parte concreta de esta práctica la división de tareas fue:

* Yago y Javier: Desarrollo del ciclo de vida a seguir en el proyecto, definición de actividades a realizar y creación del EDT.
* Diego y Christian: Secuenciación de las actividades y estimación de los recursos.
* Carmen: Estimación de la duración de las actividades y desarrollo del cronograma.

### Práctica 5

Para esta práctica, se ha desarrollado el Plan de RRHH para el Proyecto y la optimización de recursos humanos en el cronograma que se ha realizado en la anterior práctica.

Las divisiones de trabajo son las siguientes:

* Carmen y Yago: Estimación de la duración de las actividades y desarrollo del cronograma, planificación de gestión del proyecto.
* Javi y Christian: Gestión de conflictos, matriz RACI y competencias.
* Diego: Realización de las plantillas de los activos.

Entre todos se ha realizado el plan de gestión personal así como la resolución de las sobreasignaciones.

### Práctica 6

Para la realización de esta práctica se ha elaborado un plan de gestión de los riesgos que pueden darse en un proyecto de desarrollo de software.

Las divisiones de trabajo son las que aparecen a continuación:

* Diego: Análisis de consecuencias
* Christian: Especificación de estrategias
* Javier: Listado de riesgos
* Carmen: Planificación de la práctica y análisis cuantitativo.
* Yago: Análisis de impacto/probabilidad y análisis cuantitativo.

Además también se ha realizado entre todos, el seguimiento y control de los riesgos.

### Práctica 7

En esta práctica, se realizan las tareas asociadas a la gestión de los costes de un proyecto. Las divisiones de trabajo son las siguientes:

* Diego: Preparación del presupuesto de costes
* Christian: Realización de la línea base
* Javier: Control de costes
* Carmen: Planificación de la práctica
* Yago: Plantilla de análisis económico.

### Práctica 8

Esta práctica se realiza con el fin de realizar las tareas asociadas a la gestión de las comunicaciones de un proyecto. Las divisiones de trabajo son las siguientes:

* Diego: Realiza la identificación a los interesados e informar del desempeño.
* Christian: Gestión las expectativas de los interesados.
* Javier: Distribución de la información.
* Carmen: Planificación de la práctica e informar del desempeño.
* Yago: Planificación de las comunicaciones.