PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

gRUPO B

dIEGO cARRACEDO cONDE

yAGO fONTENLA sECO

cHRISTIAN LÓPEZ RODRÍGUEZ

cARMEN MÍGUEZ GÓMEZ

jAVIER VAL bARBEIRA

2016


Contenido

[Planificación 2](#_Toc464391095)

[Gantt 2](#_Toc464391096)

[Líneas base 2](#_Toc464391097)

# Gantt



# Líneas base

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha comienzo de la clase** | **Fecha de la última clase** | **Fecha de entrega** | **Fase** | **Práctica** |
| 23 septiembre | 07 octubre | 13 octubre | Fase de Alcance | Práctica 2. Catálogo de requisitos y documento de alcance del proyecto |
| 14 octubre | 14 octubre | 20 octubre | Fase de Estimación | Práctica 3. Estimación de requisitos software |
| 21 octubre | 28 octubre | 3 noviembre | Fase de planificación | Práctica 4. Planificación |
| 4 noviembre | 11 noviembre | 17 noviembre | Fase RRHH | Práctica 5. Plan de Recursos Humanos |
| 18 noviembre | 25 noviembre | 1 diciembre | Fase de Riesgos | Práctica 6. Gestión de riesgos |
| 2 diciembre | 2 diciembre | 8 diciembre | Fase de Costes | Práctica 7. Gestión de los Costes de un Proyecto |
| 9 diciembre | 9 diciembre | 15 diciembre | Fase de Comunicaciones | Práctica 8. Gestión de las Comunicaciones de un Proyecto |
| 16 diciembre | 16 diciembre | 23 diciembre | Fase de Revisión y Cierre | Entrega Final de los documentos del Proyecto. |

# Descripciones textuales

### Práctica 2

Para la realización de esta práctica la carga de trabajo fue dividida de la siguiente forma:

* Diego y Christian: Elicitación de requisitos
* Javier: Desarrollo de los casos de uso
* Carmen: Planificación de la práctica
* Yago: Elaboración del proceso de control de cambios

Las partes principales de la práctica fueron realizadas en común, y antes de la entrega se realizó una reunión en la que se supervisaron todas las tareas y se dio el visto bueno.

### Práctica 3

Para esta práctica el grupo se divide en dos: **G1 Christian – Diego** y **G2 Javier – Carmen – Yago**.

Cada uno de los subgrupos realizará una estimación que luego se pondrá en común para tratar de encontrar discrepancias y detectar posibles errores cometidos en la elicitación de requisitos y así poder corregirlos.